Załącznik

do Uchwały Nr XLIV/313/2014

Rady Gminy Koźminek

z dnia 27 marca 2014 r.

§ 1. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobów mieszkaniowych Gminy Koźminek w latach 2014-2019

  - Aktualna wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy Koźminek administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku.

| Lp. | Treść | szt. | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynki ogółem w tym: budynki mieszkalne budynki użytkowe | 22 0 | b.d. 0 |
| 2. | Ilość lokali mieszkalnych ogółem: w tym: - lokale komunalne b) - lokale socjalne | 109 | 4164,20 |
|  |  | 4 | 104,00 |

- Prognoza dotyczącą wielkości zasobów mieszkaniowych w latach 2014-2019 administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku

| Lp | Treść | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) lokale mieszkalne komunalne ogółem w szt. | 108 | 103 | 103 | 103 | 103 | 101 |
|  | b) powierzchnia ogółem w m2 | 4148,2 | 3895,50 | 3895,50 | 3895,50 | 3895,50 | 3839,50 |
| 2. | a) w tym: lokale socjalne szt. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | b) powierzchnia w m2 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |

- Ocena aktualnego stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy Koźminek.

Stan techniczny budynków komunalnych jest zróżnicowany, zależy od trzech czynników:

  - wieku

  - konstrukcji

  - wyposażenia

Ad. 1.

Wiek budynków

Większość budynków stanowiących zasoby komunalne zrealizowana została w końcu XIX wieku, a więc są to obiekty ponad 100-letnie i mocno wyeksploatowane. Pozostała część to budynki wybudowane w latach powojennych, gdzie znajdują się lokale mieszkalne.

Ad. 2.

Konstrukcja budynków

Realizowane w różnych okresach budynki przedstawiają różnorodne konstrukcje, zgodne z  ówcześnie obowiązującymi trendami i normami w tym zakresie.

Z tego tytułu budynki obciążone są wieloma wadami budowlanymi, których usuwanie wraz z ich skutkami rodzi powstawanie dodatkowych kosztów. Do przykładowych można zaliczyć:

- konstrukcje stropów drewniano-trzcinowych

- brak izolacji przeciwwilgociowych

- drewniana stolarka drzwiowa i okienna – sukcesywne wymiany

- pokrycie dachowe papowe i azbestocementowe

- instalacje elektryczne aluminiowe – sukcesywne wymiany

- skorodowane instalacje wodne i kanalizacyjne

Ad. 3.

Wyposażenie budynków- lokali mieszkaniowych w instalacje i urządzenia

| Lp. | Wyposażenie | Liczba lokali | % zasobów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wodomierz | 44 | 37,90 |
| 2. | Instalacja wodna | 113 | 100% |
| 3. | Instalacja kanalizacyjna | 71 | 61,21 |
| 4. | Ubikacja | 98 | 84,48 |
| 5. | Łazienka | 20 | 17,24 |
| 6. | Centralne ogrzewanie | 8 | 6,90 |

Instalacje wodne i kanalizacyjne w budynkach były zainstalowane w odległych latach i wymagają napraw. Również instalacje elektryczne są w złym stanie technicznym. Ze względów finansowych obecnie wykonywane są tylko prace mające na celu bezpośrednie usunięcie awarii i drobne naprawy i konserwacje, a w miarę pozyskanych środków wymiana na nowe.

§ 2. Analiza potrzeb w zakresie remontów i modernizacji budynków mieszkalnych Gminy Koźminek w latach 2014-2019.

Zakres potrzeb remontowych i modernizacyjnych gminnego zasobu mieszkaniowego zdecydowanie przewyższa możliwości finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Z  tego tez względu w latach 2014-2019 poza wykonywaniem bieżących napraw, konserwacji i usuwaniem awarii – planuje się wykonać jedynie remonty zapewniające poprawę bezpieczeństwa budynków i ich mieszkańców oraz zabezpieczenie budynków przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych tj:

- wymiany instalacji elektrycznych,

- remonty dachów i konstrukcji dachowych,

- remont stropów

- wymiany stolarki budowlanej,

W budynkach, gdzie Gmina Koźminek jest właścicielem nieruchomości, realizacja zaplanowanych zadań remontowych zależna będzie od zasobności finansowej gminy oraz wpływów z czynszu. W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono potrzeby remontowe i środki finansowe niezbędne do ich wykonania w latach 2014-2019.

| Lp. | Rodzaj robót | Okres realizacji w latach | Szacunkowy koszt ( w tyś. zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prace ogólnobudowlane: murarsko-tynkarskie dekarsko-blacharskie stolarka budowlana malarskie i elewacje kominiarskie roboty różne (awarie, rozbiórki) | 2014-2019 | 475 |
| 2. | Dokumentacje, ekspertyzy, inwentaryzacje, remonty kapitalne budynków | 2014-2019 | 35 |
|  | RAZEM |  | 510 |

Plan remontów i modernizacji  zasobów mieszkaniowych gminy Koźminek w latach 2014-2019

(wartość podano w tysiącach złotych)

| Lp. | Rodzaj robot | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Murarsko-tynkarskie | - | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 |
| 2. | Dekarsko-blacharskie | 20 | 15 | 10 | 8 | 15 | 20 |
| 3. | Dachy i stropy | 60 | 20 | 10 | 15 | 15 | 25 |
| 4. | Stolarka budowlana | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 5. | Malarskie i elewacje | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 6. | Kominiarskie usługi | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7. | Roboty rożne (awarie i rozbiórki) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| 8. | Dokumentacja i ekspertyzy Inwentaryzacje | 15 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
|  | Razem | 131 | 68 | 59 | 64 | 81 | 107 |

§ 3. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.

Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej są:

1) wpływy z czynszów za lokale,

2) budżet gminy.

§ 4. Planowana sprzedaż lokali.

Na podstawie analizy dotychczasowej sprzedaży lokali mieszkalnych należy stwierdzić, że sprzedaż lokali miała tendencję malejącą. Bezpośredni wpływ na tempo sprzedaży lokali mieszkalnych zasobu gminnego ma aktualna sytuacja gospodarcza w kraju i zasobność finansowa poszczególnych mieszkańców. Umożliwienie nabycia lokali na własność przez ich najemców jest głównym celem gminy. Sprzedaż lokali następuje na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikat określonych odrębnymi przepisami lub na zasadach ogólnych - w trybie przetargowym. W sytuacji, kiedy najemca nie skorzysta z przysługującego mu pierwszeństwa w nabyciu lokalu, będą miały zastosowanie postanowienia art. 21 ust. 4 i 5 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W latach 2014-2019 Gmina będzie przygotowywała oferty do sprzedaży następujących lokali mieszkalnych:

| Lp. | Rok | Planowana sprzedaż lub zbycie |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2014 | Lokal mieszkalny w budynku położonym w Koźminku przy ul. Kościuszki Tadeusza 3a/1 |
| 2. | 2015 | Lokale mieszkalne w budynku położonym w Nowym Nakwasinie 48a |
| 3. | 2016 | - |
| 4. | 2017 | - |
| 5. | 2018 | - |
| 6. | 2019 | Lokale mieszkalne w budynku położonym w m. Osuchów-Parcela 1 |

§ 5. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ WARUNKI OBNIŻANIA CZYNSZU.

1. Wójt Gminy Koźminek zarządzeniem ustala stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

2. Zmiana stawek czynszu następować może nie częściej niż raz w roku.

3. Wysokość czynszu za najem lokalu socjalnego wynosi 50% stawki czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym w odniesieniu do lokali o pełnym standardzie.

4. Ustala się następujące czynniki obniżające stawkę bazową czynszu:

- 10% - lokale mieszkalne bez centralnego ogrzewania,

- 5% - lokale mieszkalne bez łazienki,

- 5% - lokale mieszkalne bez w.c.

- 10% - lokale mieszkalne bez instalacji wodociągowej i kanalizacji,

- 10% - lokale mieszkalne położone w miejscowościach poza siedzibą Gminy,

- 20% - lokale mieszkalne w budynkach o konstrukcji nietrwałej /mur pruski, drewno, itp./,

- 5% - lokale mieszkalne w budynkach nie posiadających strychu i piwnicy.

§ 6. INNE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJĘ GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY.

1. Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym oraz ochronę praw lokatorów, należy przyjąć następujące zasady:

1) udzielanie bonifikat, ustalonych odrębną uchwałą, dla najemców zgłaszających chęć wykupu mieszkania,

2) preferowanie zamian na lokal mniejszy z zasobu – w przypadku osób posiadających zadłużenie z tytułu opłat czynszowych lub innych opłat niezależnych od lokatora,

3) dokonywanie podziału lokali mieszkalnych o dużych powierzchniach użytkowych na mniejsze,

4) dokonywanie sprzedaży lokali mieszkalnych, szczególnie tych wymagających dużych nakładów na doprowadzenie ich do właściwego stanu technicznego.