RRPSiK.272.6.2016

GMINA KOŹMINEK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.:

„Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej w m. Koźminek”

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”.

Koźminek, 07.09.2016r.

- ZAMAWIAJĄCY

Gmina Koźminek

Ul. Kościuszki 7

62-840 Koźminek

Strona WWW: www.kozminek.pl

Tel:  62 76 37 085

Fax: 62 76 37 207

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Lipowej w m. Koźminek.

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projekcie budowlano-wykonawczym, STWiORB oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

  - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania:

„Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej w m. Koźminek”

  - OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ.

STAN PROJEKTOWANY

Projekt obejmuje przebudowę ulicy Lipowej na długości 160m. Początek przebudowy w km 0+000 to krawędź jezdni z kostki brukowej betonowej od strony ulicy Ogrodowej, a koniec to krawędź jezdni z kostki brukowej betonowej od strony ulicy Miodowej. Zaprojektowano szerokość jezdni 5,80m wraz ze ściekami z prawej i lewej

strony jezdni (ścieki o szerokości po 0,20m) i chodniki obustronne o szerokości 2,00m. Spadek poprzeczny jezdni przyjęto daszkowy o wartości 2%. Spadek chodników i wjazdów o wartości 2% należy skierować w kierunku jezdni. Ze względu na standard techniczny, wyposażenie i zgodnie z Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r. o drogach publicznych przyjęto klasę techniczną L.

Przebudowywana ulica zaliczona jest do klasy technicznej L (ulica lokalna) także ze

względu na przewidywaną jedynie obsługę obszaru osiedla.

    - PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa drogi - ulicy - L (ulica lokalna)

- kategoria obciążenia - KR1

- długość ulicy - 160m

- szerokość jezdni - 5,80m (w tym ścieki, 2 x 0,20m)

- szerokość chodników - 2,00m

- szerokość wjazdów - 2,00m

- długość wjazdów - 5,00m – 11,00m (w tym podwójne)

- spadek jezdni daszkowy - 2 %

- spadek chodnika i wjazdów - 2 %

    - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

      - JEZDNIA

Przewiduje się dla projektowanej nawierzchni obciążenie ruchem kategorii KR1.

- warstwa odsączająca o gr. 15cm

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20cm

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm

- kostka betonowa o gr. 8cm

Zaprojektowano jezdnię z kostki betonowej o gr. 8cm. Należy wykonać jezdnię z kostki betonowej w kształcie BEHATON w kolorze szarym. Zaleca się zastosowanie kostki bez fazy, ze względu na małe spadki podłużne projektowanej jezdni.

Jezdnię należy obramować z obu stron krawężnikiem typ lekki 15x30 na ławie betonowej. Wysokość krawężnika należy przyjąć 12cm ponad poziom jezdni, a na wjazdach obniżyć do 4cm. Przy zmianie wysokości krawężników na wjazdach zaleca się stosowanie krawężników skośnych o wysokości 22/30cm, a na samych wjazdach krawężników wjazdowych o wysokości 22cm.

Przy krawężniku z prawej i lewej strony należy wykonać ściek z kostki betonowej dwurzędowej w kolorze szarym o szerokości 0,20m. Wymiary oraz konstrukcja ścieku podana jest w szczególe konstrukcyjnym.

      - CHODNIKI

- warstwa odsączająca o gr. 15cm

- kostka betonowa o gr. 6cm

Chodniki zostały zaprojektowane o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6cm na

podsypce piaskowej i warstwie odsączającej o gr. 15cm. Należy stosować kostkę

betonową prostokątną o wymiarach 10x20. Przy krawężniku na szerokości 20cm należy

wykonać kostkę w kolorze czerwonym, a na pozostałej powierzchni w kolorze szarym.

Od strony posesji chodnik należy obramować obrzeżem 6x20.

      - WJAZDY

- warstwa odsączająca o gr. 15cm

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15cm

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm

- kostka betonowa o gr. 8cm

Wjazdy zaprojektowano z kostki betonowej o gr. 8cm. Należy wykonać wjazdy z kostki o wymiarach 10x20 w kolorze czerwonym. Wjazdy należy wykonać w miejscu istniejących wjazdów. Na wysokości wjazdu należy obniżyć krawężnik do wysokości 4cm ponad poziom ścieku przykrawęznikowego. W przypadku odległości mniejszej niż 3,00m między wjazdami należy zachować obniżoną wysokość krawężnika. Od strony posesji wjazdy należy obramować krawężnikiem na płask.

    - ODWODNIENIE DROGI

W celu odwodnienia ulicy Lipowej zaprojektowano ścieki przykrawężnikowe oraz kratki ściekowe. Kratki ściekowe o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem w ilości 4 sztuk należy umieścić zgodnie z planem sytuacyjnym i przekrojem podłużnym z prawej i lewej strony jezdni w km 0+001 i w km 0+120. Studzienki należy połączyć z istniejącą kanalizacją deszczową kd300 za pomocą przykanalików z rur o średnicy 160mm.

    - OZNAKOWANIE

W związku z przebudową należy ustawić znaki drogowe.:

- 2 x D1 na ul. Ogrodowej do 50m od skrzyżowania z ul. Lipową

- A7 w km 0+000 z lewej strony

- A7 w km 0+080 z prawej strony

- 2 x D1 na ul. Miodowej do 50m od skrzyżowania z ul. Lipową

Znaki drogowe należy umieszczać zgodnie z załącznikiem do Dz. U. Nr 220, poz.

2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku - „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

  - Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa branży drogowej, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót i kosztorys ofertowy (ślepy).

  - Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290  ze zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883 ze zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.

  - W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych, należy je traktować, jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy.

  - Ilekroć SIWZ wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

  - W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspólne specyfikacje techniczne

- normy międzynarodowe,

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

  - Ilekroć niniejsza Specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

  - Materiały, wyroby, rozwiązania techniczne do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej.

  - Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.) oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), Wywóz odpadów budowlanych i ich utylizacja odbywa się na koszt Wykonawcy.

  - Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem składania ofert.

- Formę wniesienie wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art.45 ust. 6 ustawy.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Gmina Koźminek

Ul. Kościuszki 7

62-840 Koźminek

W Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej o. Koźminek

nr rachunku: 45 8404 0006 2001 0000 1384 0004

z adnotacją: "Wadium – Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej w m. Koźminek "

- Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

- 1)	w pieniądzu

- 2)	w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

- 3)	w gwarancjach bankowych,

- 4)	w gwarancjach ubezpieczeniowych

- 5)	w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą.

- Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.

- W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

- W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

- Dowód wpłaty wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na rachunek Zamawiającego należy wpiąć trwale do oferty. Kserokopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Zaleca się aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny dokumentów przekazanych w ramach danego postępowania przez Zamawiającego.

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

- INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 USTAWY

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 10 listopada 2016 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu

    - Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

    - Wykonawca posiada doświadczenie.

Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi na kwotę nie mniejszą niż 170 000,00zł brutto każde.

    - Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

    - Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.

Wykonawca dysponuje co najmniej: jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie.

    - Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

    - Wykonawca spełnia warunek w zakresie grup społecznie marginalizowanych.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

- OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- Formularz oferty – wg wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu wykluczeniu  – wg wzoru Załącznik nr 1 do SIWZ,

- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg wzoru Załącznik nr 5 do SIWZ,

- Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - wg wzoru Załącznik nr 7 do SIWZ,

- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru Załącznik nr 6 do SIWZ,

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

- Kosztorys ofertowy - wg wzoru Załącznik nr 9 do SIWZ,

- Dowód wniesienia wadium

- PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

  - Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawcę:

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

  - jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 Ustawy, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 Ustawy z: a) zamawiającym, b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, c) członkami komisji przetargowej, d)	osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Ustawy – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

  - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

  - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

  - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

  - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy

  - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

  - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

  - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych powyżej składa:

  - Informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym przez Zamawiającego powyżej, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  - Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM ORAZ PRZEKAZYWANIA

  - Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w Ustawie (art. 38).

  - W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem - wyłącznie na nr faksu: 62 76 37 207, z zastrzeżeniem pkt. 10.3.

  - Złożenie ofert, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

  - Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie.

  - Korespondencję należy kierować na adres:

Gmina Koźminek z siedzibą Urząd Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Katarzyna Muszyńska – tel. 62 76 37 085

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I TERMIN OTWARCIA OFERT

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.

  - Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający  żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ.

  - Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

  - Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm podwykonawców.

  - Do oferty wykonawca załącza oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu  oraz:

- odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw

- kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ – kosztorys ofertowy ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie zmienia zasad wynagrodzenia przyjętego w tym postępowaniu – wynagrodzenie ryczałtowe.

  - Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

„Oferta w postępowaniu: Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej w m. Koźminek, NIE OTWIERAĆ przed dniem 23.09.2016roku, godz. 10:00.”

  - Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 12.11. oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy.

  - W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty należy składać do dnia 23.09.2016 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Urząd Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 21, 62-840 Koźminek – SEKRETARIAT pokój nr 12).

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2016 roku, o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 21, 62-840 Koźminek – pokój nr 34

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  - Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

  - Cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SIWZ, podając: cenę jednostkowa netto, cenę jednostkowa brutto, stawkę VAT.

  - Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

  - Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

  - Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, spowoduje odrzucenie oferty.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60% |
| 2. | Gwarancja | 35% |
| 3. | Termin płatności | 5% |

  - Punkty przyznawane za podane w pkt. 15.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium | Wzór |
| --- | --- |
| 1. | Cena (najniższa proponowana w przetargu cena / cena badanej oferty) * 100 * waga |
| 2. | Gwarancja Minimalna gwarancja 36 miesięcy – maksymalna 60 miesięcy (proponowana max gwarancja / gwarancja badana) * 100 * waga |
| 3. | Termin płatności Minimalny termin płatności 21 dni – maksymalny termin płatności 30 dni (proponowany termin płatności / najbardziej korzystny dla inwestora termin płatności) * 100 * waga |

  - Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.

  - W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących funkcjonalności

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- unieważnieniu postępowania,

  - Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty oraz unieważnieniu postępowania.

  - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie    zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

  - Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ż.e zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 17.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - Zabezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji zamówienia oraz 30 dni od dnia wykonania zamówienia.

  - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- PODWYKONAWCY

  - Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

- UMOWA

  - Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich, wysokości wynagrodzenia, technologii wykonywania robót, zakresu rzeczowego wykonywanych robót, w następujących przypadkach:

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania i zdarzeń losowych,

- konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych a także zaniechaniu poszczególnych robót, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia i wynikającej stąd zmiany terminów wykonania zadania i wynagrodzenia,

- zmiany wysokości środków budżetowych przyznanych do realizacji przedmiotu zamówienia,

- zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia niezawinionej przez Wykonawcę,

- opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy przez innych Wykonawców, powstałych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- w przypadku ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego,

- działalności ze strony użytkowników nieruchomości przyległych do placu budowy, mających wpływ na zakres rzeczowy, sposób wykonania, terminy, wysokość wynagrodzenia,

- wykonywania przez Wykonawcę zamówień dodatkowych, a mających wpływ na realizację zamówienia podstawowego,

- zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę,

- zmian podwykonawców u Wykonawcy dokonanych za zgodą Zamawiającego – pod warunkiem,  że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

- zamawiający dopuszcza także inne podobne zmiany umowy w przypadku gdy zmiana pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z wystąpieniem danych okoliczności i nie wykracza poza to co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami niniejszej ustawy (Dział VI Ustawy).

- INNE

  - Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy.

.....................................................

Kierownik Zamawiającego

ZAŁĄCZNIKI

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu

- Formularz oferty

- Wzór umowy

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- Wykaz robót budowlanych

- Wykaz osób

- Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub kadry kierowniczej Wykonawcy

- Dokumentacja projektowo-budowlana

- Kosztorys ofertowy / przedmiar

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 1 do SIWZ

......................................, ......................................

miejsce 			dnia

………………………………………….

Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczam, że:

1. Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi na kwotę 170 000,000 zł brutto każde.

2. Wykonawca dysponuje co najmniej: jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej z doświadczeniem zawodowym nie krótszym niż 3 lata.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie:

- art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy

- art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy

- art. 24 ust. 5 pkt. 3 Ustawy

Informacja na temat innych podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje (JEŻELI DOTYCZY)

Informuję, że podmiot udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu na podstawie:

- art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy

- art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy

- art. 24 ust. 5 pkt. 3 Ustawy

Informacja o podwykonawcach (JEŻELI DOTYCZY)

.........................................................

..........................................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Koźminek, dnia ……………………………..

………………………..

nazwa Wykonawcy

siedziba Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

___________________________________________________

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej w m. Koźminek” oświadczam iż:

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ za łączne wynagrodzenie w kwocie:

brutto …………………………..zł

(słownie: ……………………………….……………………………………),

w tym należny podatek VAT .............% ............................. złotych

(słownie złotych...............................................................................................)

netto: .......................................zł..

(słownie złotych:…………………………………………………………………………)

- Wyżej wymienione zamówienie wykonam w terminie do dnia 10 listopada 2016r.

- Udzielam rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na  ………...............……miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

- Zapoznałem się z treścią  SIWZ, w tym projektem umowy  stanowiącym jej załącznik   i akceptuję ich treść, w tym warunki płatności oraz zdobyłem wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty.

Na kierownika budowy  wyznaczam:………………………………..

- Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik robót) posiada wymagane prawem uprawnienia oraz należy do  właściwej  izby samorządu zawodowego.

- Następujące części zamówienia zamierzam wykonać przy udziale podwykonawców:

1/………………………….

2/ ………………………..

3/ ………………………..

n/…………………………

- Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne chwili składania oferty.

- Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji;

1/ nazwa Wykonawcy(firma)* …………………………………………………….

2/ adres*……………………………………………………………………………..

3/ Tel.* …………………………………………… fax. ……………………………

*(w przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane ustanowionego pełnomocnika)

W załączeniu przedkładam nw. załączniki:

- .................................................................

- .................................................................

- .................................................................

n)  .................................................................

Podpisano:

...............................................................................

(podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych)

dnia, ....................................................

*należy podać dane/uzupełnić

Załącznik nr 3 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ………………… w Koźminku pomiędzy:

Gmina Koźminek ul. Kościuszki 7 62-840 Koźminek

reprezentowanym przez:

Andrzej Miklas – Wójt Gminy Koźminek

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym ”

a  ………………………………………………………..

mającym swą siedzibę: ………………………………

w imieniu którego działa: …………………………….

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  o treści następującej:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej w m. Koźminek”

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa branży drogowej, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót i kosztorys ofertowy (ślepy).

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 3, obowiązującą technologią, zaleceniami nadzoru technicznego Zamawiającego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, Prawem Budowlanym i sztuką inżynierską oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego, szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców w zakresie określonym w ofercie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, za pomocą, których wykonuje swoje zobowiązania wynikające z umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje prace w sposób niezgodny z niniejszą umową lub umową podwykonawczą lub przepisami obowiązującego prawa.

- Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców.

- Umowy o podwykonawstwo muszą być zawierane zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie zawierania umów podwykonawczych określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Pzp.

- Umowa o podwykonawstwo wymaga zachowania formy pisemnej.

- Umowa o podwykonawstwo musi określać w szczególności:

- zakres robót, dostaw lub usług zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z kosztorysem określającym ceny jednostkowe i wartość zleconych do wykonania prac,

- termin wykonania zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót, dostaw lub usług,

- określenie wynagrodzenia i warunków jego zapłaty - termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót, dostaw lub usług,

- postanowienia dotyczące możliwości rozwiązania umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,

- ustalenie takiego okresu odpowiedzialności za wady lub gwarancji jakości , aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady lub gwarancji jakości Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie w terminie 14 dni przed planowanym terminem podpisania tej umowy, jednak nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót przez podwykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dodatkowo dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.

- W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie, oraz zgodą Wykonawcy, jeżeli zgodnie z ust. 8 jest wymagana, Zamawiający zaakceptuje na piśmie projekt umowy o podwykonawstwo albo zgłosi na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jeżeli projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 3.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest ponownie przedłożyć Zamawiającemu, zgodnie z ust. 8, projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uwzględniający zastrzeżenia uprzednio zgłoszone do projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

Ponownie przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w ust. 9.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust.12, zgłasza na piśmie sprzeciw do tej umowy, jeśli umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 3.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 13, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 8 – 14 stosuje się także do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- W wypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7 pkt. 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust. 16 – 17 stosuje się także do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy  bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie wykonawcę.

- Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszystkich dokonanych  z podwykonawcami rozliczeniach finansowych związanych z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca ma obowiązek terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom za wykonane roboty.

§ 3

- Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 10 listopada 2016r.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy:

- w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót o czas ich występowania, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych a także zamówień dodatkowych, o których mowa w § 16 umowy, określonych aneksem bądź odrębną umową, warunkujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, o czas niezbędny do wykonania robót, o których mowa wyżej, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- przypadku wystąpienia kolizji niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania, a uniemożliwiających realizację robót objętych przedmiotem umowy, o czas niezbędny do ich usunięcia co wymaga potwierdzenia przez  inspektora nadzoru inwestorskiego.

- w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, o czas jej wystąpienia i usunięcia skutków.

§ 4

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1/ SIWZ

2/ oferta Wykonawcy,

3/ dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, o której mowa w § 1 ust.3

§ 5

      - Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 6

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …………………………………

- Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: …………………………..

- Koordynatorem z ramienia Zamawiającego jest: ……………………………………….

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot umowy.

- Termin rękojmi za wady i gwarancji jakości ustala się na …………………. od daty bezusterkowego odbioru   końcowego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, także po upływie terminów o których mowa w ust. 2, jeżeli  zgłosił wadę przed upływem tych terminów.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty  będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 8

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie: ………………. brutto (słownie złotych:………………………………………………………………………………).

- Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.

- Ostateczne wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone po odbiorze robót  budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonym protokołem bezusterkowego odbioru końcowego, na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego, sporządzonego przez Wykonawcę potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz  zaakceptowanego  przez Zamawiającego, zgodnie z przyjętymi cenami  jednostkowymi określonymi w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiście wykonanymi i odebranymi przez Zamawiającego ilościami robót.

§ 9

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% kwoty określonej w § 8 ust. 1, tj. w wysokości: ……………………………………..

(słownie złotych: …………………………………………………………………………..)

- Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust.1 został przedstawiony Zamawiającemu do dnia zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w niżej wymienionych terminach:

  - 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (tj. od dnia  podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego),

  - 30% zabezpieczenia w terminie nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10

- Wykonawca jest zobowiązany do kontroli stanu osnowy geodezyjnej w obrębie prowadzonej inwestycji przed i w trakcie prowadzonych robót budowlanych oraz   niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach.

- Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia /wznowienia wraz z trwałą stabilizacją  znaków geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się zlecić wznowienie / odtworzenie znaków geodezyjnych jednostce wykonawstwa geodezyjnego na własny koszt.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób nienaruszający interesu Zamawiającego i osób trzecich.

§ 12

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska.

- Naruszenie wymogu określonego w ust. 1 skutkować będzie:

- obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt Wykonawcy,

- uprawnieniem do wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 13

- Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania budową i kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa powyżej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 10 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SIWZ.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 1, nie później niż na 10 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania  budową/robotami którejkolwiek z osób.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania robót.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa wyżej winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

- Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zgodnie z treścią § 21 ust. 1 pkt. 5.

§ 14

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom obowiązujących norm, specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów świadectwa badań i atestów.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki, oraz materiały wymagane do zbadania, jakości robót i ilości zużytych materiałów.

- Wykonawca ma obowiązek wykonania na własny koszt wszystkich badań wynikających z obowiązujących norm,  przepisów oraz zapisów SST.

- O ile Wykonawca nie wykona badań, o których mowa w ust. 5 Zamawiający wykona takie badania na pisemne zlecenie Wykonawcy a ich kosztami obciąży Wykonawcę.

- W przypadkach wątpliwych Zamawiający na własny koszt przeprowadzi niezbędne badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań określonych w ust.7 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową i obowiązującymi normami, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę.

- Drewno z wycinki oraz inne materiały pochodzące z rozbiórki a nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego i należy je zdeponować miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Materiały pochodzące z rozbiórki należy przekazywać oczyszczone i posegregowane, ponadto materiały typu krawężniki, płytki chodnikowe, kostka brukowa betonowa, obrzeża należy przekazać Zamawiającemu ułożone na paletach.

- Grunt, gruz i inne materiały pochodzące z rozbiórki, a nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

- Decyzje co do przydatności materiału pochodzącego z rozbiórki a nadającego się do ponownego wbudowania podejmować będzie  inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 15

Wykonawca przyjmuje na siebie w szczególności następujące obowiązki:

- Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego, o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie informował o tych faktach inspektora  nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Bezzwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu na piśmie konieczności wykonania robót dodatkowych  i/lub  zamiennych nie później jednak niż w ciągu 3 roboczych dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 musi zawierać protokół konieczności, uzasadnienie konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych, kosztorys stanowiący wycenę tych robót sporządzonych zgodnie z § 16, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wycena robót dodatkowych i/lub zamiennych musi być zweryfikowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego

- Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 4 skutkować będzie brakiem możliwości zlecenia realizacji robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia dodatkowego Wykonawcy.

- Warunkiem wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych jest zaakceptowanie protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcie aneksu na roboty dodatkowe bądź umowy dot. udzielenia zamówienia dodatkowego.

- W przypadku nie uzyskania przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na wykonanie robót dodatkowych i/lub zamiennych, Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.

§ 16

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych a także zamówień dodatkowych udzielonych na zasadach określonych w ustawie Pzp, określonych aneksem bądź odrębną umową (dot. zamówień dodatkowych) Wykonawca zobowiązuje się wykonać je wg cen zawartych w ofercie.

- W przypadku braku wyceny określonego rodzaju robót w ofercie wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółową kalkulację w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. Przyjęte do wyceny stawki roboczogodziny, narzuty, nie mogą być wyższe niż średnie dla województwa wielkopolskiego wg informacji „ORGBUD-SERWIS” w okresie realizacji robót z uwzględnieniem cen rynku lokalnego.

Koszty pracy sprzętu oraz ceny jednostkowe materiałów nie mogą być wyższe niż średnie krajowe wg informacji „ORGBUD-SERWIS” w okresie realizacji robót z uwzględnieniem cen rynku lokalnego.

- W przypadku, gdy wycena z użyciem katalogów nakładów rzeczowych nie będzie możliwa ceny jednostkowe robót zostaną ustalone w drodze negocjacji między stronami umowy z uwzględnieniem rynkowych cen materiałów, pracy sprzętu i robocizny.

- Szczegółowa kalkulacja danego rodzaju robót, o której mowa w ust. 2, podlega analizie przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

§ 17

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót określonych w § 1.

- Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do dokonania odbioru.

- Zgłoszenie o którym mowa w ust. 2 musi zawierać:

- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

- sprawozdanie techniczne zawierające wielkości charakterystyczne wykonanych robót wraz z opinią technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów,

- kosztorys powykonawczy,

- receptury i ustalenia technologiczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

- świadectwa  badań i atestów,

- wyniki  badań wykonanych w trakcie realizacji zadania zgodnie SST,

- Dokumenty, o których mowa w ust. 3, przed złożeniem muszą być zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zgłoszenie gotowości do odbioru wraz z pełną dokumentacja powykonawczą o której mowa w ust. 6 stanowić będzie podstawę do powołania przez Zamawiającego komisji  odbiorowej.

- Zamawiający powoła komisję odbiorową, wyznaczy termin i przystąpi do czynności  odbioru robót w ciągu 10 dni roboczych od daty  otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru wraz z pełną dokumentacją powykonawczą, o której mowa w ust.3, informując o powyższym  Wykonawcę.

- Zamawiający dokona odbioru robót z udziałem Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 18

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym powziął o tym wiadomość bądź żądać wykonania przedmiotu  zamówienia po raz drugi.

- W razie odstąpienia od umowy w przypadku określonym w ust.1 pkt.2/, Zamawiający zachowuje prawo do łącznego naliczenia kar umownych określonych w § 20 ust. 1. W razie  nieskorzystania z zastrzeżonego w ust.1 pkt. 2/ umownego prawa odstąpienia  od umowy, Zamawiający zachowuje prawo do skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy w wypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym, wraz z prawem łącznego naliczenia kar umownych określonych  w § 20 ust. 1.

§ 19

- Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający w obecności Wykonawcy przeprowadzi pogwarancyjny odbiór robót.

- Jeżeli w toku  czynności  odbioru zostaną  stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

§ 20

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za nieprzedłożenie lub nie przedłożenie w terminie określonym w § 2 ust.8,  do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1

- za nieprzedłożenie lub nie przedłożenie w terminie określonym w § 2 ust. 12 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1,

- za nieprzedłożenie lub nie przedłożenie w terminie określonym w § 2 ust.16.  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej zmiany w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8  ust. 1,

- za brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy w wysokości 0, 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wysokości 0, 05% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1,

- za nieterminowe wykonanie robót określonych w § 1 w wysokości 1,00% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust.1, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji                   i rękojmi  w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1,  za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1.

- Kara umowna winna być uiszczona na rachunek Zamawiającego w dacie określonej w nocie księgowej.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 21

- Zamawiający może odstąpić od umowy wraz z prawem łącznego naliczenia kar umownych określonych w § 20 ust. 1 w  przypadku gdy:

- Wykonawca nie dotrzymuje umownego w tym wynikającego z zawartych aneksów do umowy terminu zakończenia wykonania robót - w terminie 30 dni od upływu terminu zakończenia wskazanego w umowie bądź aneksie do umowy,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta z winy Wykonawcy trwa dłużej niż 5 dni – w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął o tym wiadomość,

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem, - w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął o tym wiadomość,

- Wykonawca wykonuje roboty z wykorzystaniem materiałów innych niż zawarte w jego ofercie  lub niespełniających  wymagań określonych przez Zamawiającego  w  siwz, niniejszej umowie albo ogólnie przyjętych norm jakościowych – w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął o tym wiadomość,

- Wykonawca bez akceptacji Zamawiającego skierował / wyznaczył do kierowania robotami osoby inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy – w terminie 30 dni od dnia w którym Zamawiający powziął o tym wiadomość.

- W wypadkach nieskorzystania z zastrzeżonego w ust. 1 umownego prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający zachowuje prawo do skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy w wypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym, wraz z prawem łącznego naliczenia kar umownych określonych w § 20 ust. 1.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego, bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy wraz z prawem łącznego naliczenia kar umownych określonych w § 20 ust. 1.

§ 22

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie fakturami częściowymi wystawianymi na podstawie częściowych protokołów odbioru robót odzwierciedlających rzeczywisty postęp prac budowlano – montażowych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową na podstawie obmiaru i kosztorysu powykonawczego na zasadach określonych w § 8 ust. 3.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego podpisany przez komisję odbiorową.

- Termin płatności faktur częściowych ustala się na ….... dni od daty ich doręczenia i  faktury końcowej na ....... dni od daty doręczenia.

- Warunkiem zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia objętego fakturą, jest dołączenie do każdej wystawionej faktury, zestawienia robót, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunków oraz potwierdzeniami ich zapłaty przez Wykonawcę w całości, a także oryginałami oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu zapłaty całej kwoty wynikającej z wystawionej faktury lub rachunku.

W wypadku nie załączenia wskazanych dokumentów lub wystąpienia sporu pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę spornej wysokości wynagrodzenia do czasu dołączenia wymaganych dokumentów lub rozstrzygnięcia sporu, bez możliwości naliczenia odsetek przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie płatne będzie poleceniem przelewu na rachunek Wykonawcy.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający przesyła Wykonawcy pisemną informację, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia w terminie określonym w ust. 12 uwag przez Wykonawcę, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Przelew wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy, nie może nastąpić bez uprzedniej udzielonej na piśmie zgody Zamawiającego.

§ 23

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich, wysokości wynagrodzenia, technologii wykonywania robót, zakresu rzeczowego wykonywanych robót, w następujących przypadkach:

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania i zdarzeń losowych,

- konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych a także zaniechaniu poszczególnych robót, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia i wynikającej stąd zmiany terminów wykonania zadania i wynagrodzenia,

- zmiany wysokości środków budżetowych przyznanych do realizacji przedmiotu zamówienia,

- zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia niezawinionej przez Wykonawcę,

- opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z wykonywania robót budowlanych na terenie budowy przez innych Wykonawców, powstałych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- w przypadku ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego,

- działalności ze strony użytkowników nieruchomości przyległych do placu budowy, mających wpływ na zakres rzeczowy, sposób wykonania, terminy, wysokość wynagrodzenia,

- wykonywania przez Wykonawcę zamówień dodatkowych, a mających wpływ na realizację zamówienia podstawowego,

- zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę,

- zmian podwykonawców u Wykonawcy dokonanych za zgodą Zamawiającego – pod warunkiem,  że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

- zamawiający dopuszcza także inne podobne zmiany umowy w przypadku gdy zmiana pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z wystąpieniem danych okoliczności i nie wykracza poza to co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności.

§ 24

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządza się w 3 jednobrzmiących egz., w tym 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający : 						Wykonawca:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY:

Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………………..

Pieczęć wykonawcy

......................................., .......................................

miejsce 		dnia

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w ww. postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że wykonawca:

- nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych*,

- należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych*.

W przypadku przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

..........................................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

……………………………………….

Pieczęć wykonawcy

......................................., .......................................

miejsce 	                        dnia

Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej w m. Koźminek

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

| L.p. | Rodzaj robót | Wartość robót | Data wykonania (Wykonawca ma obowiązek wskazać konkretną datę zakończenia robót) | Miejsce wykonania i podmioty, na rzecz których roboty zostały wykonane | Wskazanie podmiotów, na potencjale których opiera się Wykonawca na podstawie art. 22 a Ustawy (JEŻELI DOTYCZY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

..........................................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawca

Załącznik nr 6 do SIWZ

………………………………………….

Pieczęć wykonawcy

......................................., .......................................

miejsce 	                        dnia

Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej w m. Koźminek

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

| L.p. | Rodzaj robót | Wartość robót | Data wykonania (Wykonawca ma obowiązek wskazać konkretną datę zakończenia robót) | Miejsce wykonania i podmioty, na rzecz których roboty zostały wykonane | Wskazanie podmiotów, na potencjale których opiera się Wykonawca na podstawie art. 22 a Ustawy (JEŻELI DOTYCZY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

..........................................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

…………………………………

Pieczęć wykonawcy

......................................., .......................................

miejsce 	                                dnia

Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej w m. Koźminek

OŚWIADCZENIE

na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy

Składając ofertę w ww. postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, że Wykonawca lub kadra kierownicza Wykonawcy posiada następujące wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe:

- wykształcenie Wykonawcy:

........................................................

- kwalifikacje zawodowe Wykonawcy:

........................................................

- wykształcenie kadry kierowniczej Wykonawcy:

........................................................

- kwalifikacje zawodowe kadry kierowniczej Wykonawcy

........................................................

..........................................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy